Č. zhotovitele: K01/11 č.zak. UK24-0111-01

Č. objednatele: ……….

DODATEK č.2

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

kterým se upravuje SMLOUVA O DÍLO č. K01/2011 na vypracování úkolu

územní plán městyse Komárov

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:			Městys Komárov

nám. Míru 204, 267 62 Komárov, okres Beroun

Oprávněný  zástupce:		Jaroslav Klekner, starosta městyse

v technických záležitostech:  Ing. Petr Dobrý, odbor výstavby a bytového hospodářství

IČO:				002 33 382

bankovní  spojení:		363885389/0800

telefon:			311 572 330

mail:				podatelna@ikomarov.cz

dobry@ikomarov.cz

Zhotovitel:			Ing.arch. Pavel Koubek

UK-24, urbanistická kancelář

Svatopluka Čecha 328,  267 51 Zdice

Oprávněný zástupce: 		Ing.arch. Pavel Koubek

v technických záležitostech:	Ing.arch. Pavel Koubek

bankovní  spojení:		21996329 / 0800

IČO:				15078698

DIČ:				CZ500322254

DPH:				plátce DPH

telefon:  	 		603 263 373

mail:				uk24@volny.cz

Po vzájemné dohodě výše uvedených smluvních stran, v důsledku vyhodnocení námitek a připomínek po veřejném projednání a z toho plynoucí potřeby úprav nad rámec předmětu řešení specifikovaného v čl. II. Dodatku č.1 této smlouvy o dílo, resp. ve smyslu čl. II., odst. 1, písm. d) a čl. X., odst. 11 uvedeného dodatku se mění a doplňují níže uvedené články a odstavce ve smlouvě o dílo takto:

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

- Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele - na základě předaných podkladů a pokynů a za podmínek uvedených v čl. VIII a čl. X této smlouvy úkol:

Územní plán městyse Komárov (dále jen úkol).

Úkol bude zpracován v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), s vyhláškou č.500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění a s vyhláškou č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění.

Dodatkem č.1 se byly vzhledem k aktuálnímu znění stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek upravují upraveny etapy zpracování úkolu následovně (obsah jednotlivých etap úkolu bude odpovídat příloze č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb.):

- Doplňující průzkum a rozbor  ………	(etapa ukončena 12.2011)

- Návrh ÚP ke společnému jednání …	(etapa ukončena 10.2020)

- Úprava návrhu ÚP k veřejnému projednání …  (etapa ukončena 06.2022)

- Úprava návrhu ÚP k vydání – pokud vznikne potřeba další úpravy po veřejném projednání, bude tato etapa realizována v souladu s čl. X, odst. 11 této smlouvy o dílo.

Obsah, forma a rozsah úkolu je specifikován v příloze č. 1 „Osnova úkolu“, která je nedílnou součástí této smlouvy.

- Zvláštní výkony a služby specifikované v příloze č.1 této smlouvy o dílo [v bodě 3 osnovy úkolu] budou v případě potřeby předmětem zvláštních ujednání ve formě písemných dodatků v souladu s ustanovením  čl. X. odst.4. této smlouvy

- Objednatel se zavazuje spolupracovat podle stanovených podmínek, dílo uvedené v čl. II/1 odebrat a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. ČAS PLNĚNÍ:

  - Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. II dodat objednateli v souladu s uvedeným harmonogramem:

Etapa	       				     Lhůta     / podklad pro zahájení etapy

  - Doplňující průzkum a rozbor	(etapa ukončena 12.2011)

  - Návrh ÚP ke společnému jednání	(etapa ukončena 10.2020)

  - Úprava návrhu k veřejnému projednání	(etapa ukončena 06.2022)

  - Úprava ÚP k vydání	cca    8 týdnů / od převzetí pokynů objednatele a pořizovatele

# Digitální nosič je možné s ohledem na finální precizaci předat s prodlevou 2 až 3 týdny

  - Termíny zhotovení výše uvedených pracovních etap lze upřesnit po dohodě s objednatelem formou dodatků k této smlouvě vždy před zahájením každé etapy.

IV. MÍSTO PLNĚNÍ:

- Místem plnění závazku zhotovitele je sídlo objednatele.

V. CENA:

- Cena díla, uvedeného v čl. II je dohodnuta ve výši Kč:

Cena prací:	 1.082.182,- 	DPH :           225.308,-		Cena celk.:	1.307.490,-

- Ceny jednotlivých etap úkolu z toho činí [Kč]:

  - Doplňující průzkum a rozbor (etapa ukončena 12.2011)

### Cena prací:	   195.000,-	DPH 20%:     39.000,-		Cena celk.:	   234.000,-

V ceně etapy je zahrnuto 1x CD - pokud nebude dodatkem k této smlouvě stanoveno jinak.

(částka nezahrnuje pořizovací náklady podkladů, které zůstanou vlastnictvím města – např. DKM,    KM-D, mapové listy, údaje o ÚAP - BPEJ, údaje o záplavovém území, … apod.)

  - Návrh ÚP ke společnému jednání (etapa ukončena 10.2020)

Cena je dodatkem č.1 upravena v souladu se zněním odst. 3, čl. V této smlouvy o dílo a dále slevou 12% s ohledem na vyšší dosaženou znalost území a aktualizaci ÚAP

Cena prací:	   678.200,-	DPH 21%:   142.422,-		Cena celk.:	    820.622,-

V ceně etapy jsou zahrnuta 2 vyhotovení dokumentace ke společnému jednání + 1x CD - pokud nebude dodatkem k této smlouvě stanoveno jinak.

  - Úprava návrhu ÚP k veřejnému projednání (etapa ukončena 06.2022)

Cena prací:	   117.000,-	DPH 21%:     24.570,-		Cena celk.:	    141.570,-

V ceně etapy je zahrnuto 1 vyhotovení dokumentace k veřejnému projednání  + 1x CD - pokud nebude dodatkem k této smlouvě stanoveno jinak.

  - Úprava ÚP k vvydání

Cena prací:	     91.982,-	DPH 21%:     19.316,-		Cena celk.:	    111.298,-

V ceně etapy jsou zahrnuty 4 výtisky vyhotovení dokumentace + 1x na zvoleném digitálním nosiči - pokud nebude dodatkem k této smlouvě stanoveno jinak.

- V případě, že nebude požadováno zpracování etapy konceptu územního plánu, bude cena za dílo upravena následovně: Odstavec byl zrušen – naplněn Dodatkem č.1

- cena za koncept ÚP dle bodu 2, písm. b) bude odečtena;

- cena za 1.návrh ÚP dle bodu 2, písm. c) bude zvýšena s ohledem na vyšší pracnost přímého zpracování etapy návrhu – a to ve výši 78% ze součtu cen za koncept i návrh ÚP.

- Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu zakázky a je stanovena jako smluvní, pevná a nejvýše přípustná.

- Výše nabídkové ceny může být překročena pouze v případě, že zadavatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených ve výzvě, které by měly vliv na výši nabídkové ceny, případně z důvodu změny obecně platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění, které by měly vliv na výši nabídkové ceny, nebo v případě, kdy úředně potvrzená meziroční inflace překročí hodnotu 7%. Neopodstatněné a průkazně nedoložené dodatečně uplatňované zvyšování ceny zhotovitelem opravňuje objednatele k odstoupení ze smluvního závazku.

- DPH bude účtováno podle daňových právních předpisů platných v době fakturace.

VI. ZPŮSOB ÚHRADY CENY:

- Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude uhrazena v etapách odpovídajících členění pracovních etap dle specifikace v čl. II, odst.1 této smlouvy. Jednotlivé etapy budou fakturovány a hrazeny samostatně včetně DPH podle následujícího splátkového kalendáře:

Objednatel se zavazuje uhradit cenu za dílo takto:

  - Doplňující průzkum a rozbor (etapa ukončena 12.2011):

cena prací ve výši Kč  195.000,-  + 20% DPH bude uhrazena po předání předmětu plnění dle čl. II/1a) smlouvy na podkladě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem;

  - Návrh ÚP ke společnému jednání (etapa ukončena 10.2020):

cena prací ve výši Kč  678.200,-  + 21% DPH bude uhrazena po předání předmětu plnění dle čl. II/1b) smlouvy na podkladě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem;

  - Úprava návrhu ÚP k veřejnému projednání (etapa ukončena 06.2022):

cena prací ve výši Kč 117.000,-  + 21% DPH bude uhrazena po předání předmětu plnění dle čl. II/1c) smlouvy na podkladě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem;

  - Úprava ÚP k vydání:

cena prací ve výši Kč 91.982,-  + 21% DPH bude uhrazena po předání předmětu plnění dle čl. II/1d) smlouvy na podkladě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem;

- Daňové doklady podléhají kontrole objednatele. Chybný daňový doklad bude vrácen zhotoviteli k opravě, po níž běží nová lhůta splatnosti.

- Objednatel se zavazuje hradit částku převodním příkazem na účet zhotovitele do 30 dnů od doručení příslušné faktury (daňového dokladu) objednateli. Zadavatel není v prodlení , uhradí-li až úplnou fakturu – daňový doklad, který musí splňovat zákonem stanovené náležitosti. Za termín úhrady je považován termín odeslání platby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

VII. SOUČINNOST OBJEDNATELE:

- Ke dni uzavření smlouvy předá objednatel zhotoviteli tyto závazné podklady a pokyny pro vypracování úkolu (etapa ukončena 12.2011):

  - Spojitý digitální mapový podklad v měřítku katastrální mapy - aktualizované digitální vektorové katastrální mapy (DKM) v rozsahu celého řešeného území (správní území městyse Komárov);

  - Územně analytické podklady (případně výřez ÚAP) v rozsahu celého správního území městyse Komárov – digitální data ve formátu *shp, případně *dgn:

  - Stanovisko objednatele k dosavadním záměrům využití území (ÚPD a ÚPP);

  - Digitální výškopis v rozsahu celého řešeného území (vektorový zákres vrstevnic) – např. z digitálního mapového podkladu ZABAGED 1;

  - Digitální technická mapa města (DTM) se zákresem současného stavu technické infrastruktury – pokud je k dispozici;

  - Ortofotomapa, (nové letecké snímky v rozsahu řešeného území) – pokud jsou k dispozici;

  - Aktuálně sledované oborové Generely pro městys Komárov (cyklistický generel, sítě technické infrastruktury, …), případně podklady k uvedeným oblastem;

  - Mapa majetkových vztahů, resp. soupis pozemků ve vlastnictví města a státu;

  - Údaje o četnosti směru větrů (ČHMÚ);

  - Přehled platných správních rozhodnutí (platná územní rozhodnutí a stavební povolení) v rozsahu řešeného území; kopie situačních zákresů územních rozhodnutí a stavebních povolení od r. 2008, které lze graficky vyjádřit v měřítku zpracovávaného územního plánu;

- Podklad pro vypracování návrhu ÚP ke společnému jednání:

  - schválené znění Zadání územního plánu Komárov;

  - aktuální spojitý digitální mapový podklad katastrální mapy v rozsahu celého řešeného území, resp. aktualizované digitální vektorové katastrální mapy (DKM) v rozsahu celého řešeného území (správní území městyse) propojený s tabulkovým operátem (čísla pozemků KN) za účelem specifikace pozemků dotčených VPS, VPO nebo asanačními opatřeními

  - údaje ÚAP aktualizované v intervalu od ukončení doplňujícího průzkumu, případně jiné další aktualizované údaje vztahující se k řešení ÚP;

  - Kopie stanovisek DO, námitek a připomínek právnických a fyzických osob k projednání Zadání územního plánu;

  - Stanovisko objednatele k dosavadním záměrům využití území (ÚPD a ÚPP);

  - Digitální technická mapa města (DTM) se zákresem současného stavu technické infrastruktury – pokud je k dispozici;

  - Ortofotomapa, (nové letecké snímky v rozsahu řešeného území) – pokud jsou k dispozici;

  - Aktuálně sledované oborové Generely pro městys Komárov (cyklistický generel, sítě technické infrastruktury, …), případně podklady k uvedeným oblastem;

  - Mapa majetkových vztahů, resp. soupis pozemků ve vlastnictví města a státu;

  - Údaje o četnosti směru větrů (ČHMÚ);

  - Přehled platných správních rozhodnutí (platná územní rozhodnutí a stavební povolení) v rozsahu řešeného území; kopie situačních zákresů územních rozhodnutí a stavebních povolení od r. 2008, které lze graficky vyjádřit v měřítku zpracovávaného územního plánu;

- Podklad pro vypracování úpravy návrhu ÚP k veřejnému projednání:

  - schválené Pokyny pro vypracování úpravy návrhu ÚP;

  - aktuální spojitý digitální mapový podklad katastrální mapy v rozsahu celého řešeného území, resp. aktualizované digitální vektorové katastrální mapy (DKM) v rozsahu celého řešeného území (správní území městyse) propojený s tabulkovým operátem (čísla pozemků KN) za účelem zpřesnění specifikace pozemků dotčených VPS, VPO nebo asanačními opatřeními.

- Podklad pro vypracování úpravy ÚP k vydání:

  - schválené Pokyny pro vypracování finální úpravy ÚP;

  - vyhodnocení námitek dotčených vlastníků, připomínek veřejnosti a stanovisek dotčených orgánů k veřejnému projednání.

VIII. UŽITÍ  PŘEDMĚTU  DÍLA:

- Objednatel se stává vlastníkem smlouvou stanoveného počtu exemplářů zhotoveného díla, včetně reprodukovatelných kopií plánů, grafických a textových příloh, určených pro použití při rozhodování orgánů veřejné správy o rozvoji řešeného území.

- Dokončené dílo se stává úplným vlastnictvím objednatele, s nímž může disponovat v okamžiku, kdy jsou řádně uhrazeny veškeré s dílem spojené platby a zároveň je řádně ověřena pravost a původnost díla projektantem – autorizovaným architektem urbanistou.

- Originály zhotovených plánů, grafických a textových příloh zůstávají rovněž vlastnictvím projektanta.

- Vystavování, předkládání či rozšiřování zhotovených plánů, grafických a textových příloh stejně jako publicita a elektronické zveřejnění díla v souvislosti s rozhodováním orgánů veřejné správy a samosprávy o rozvoji řešeného území nebude považováno za porušení autorských práv ve smyslu publikace díla.

- Jako podklad pro jiné účely, než které jsou stanovené v čl. VIII, odst. 4, může být dílo nebo jeho část použita jen s uvedením jména projektanta a s jeho souhlasem.

IX. SMLUVNÍ POKUTY:

- Při nedodržení lhůt uvedených v článku III smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny prací za odevzdávanou etapu za každý započatý den prodlení.

- Při nedodržení lhůt uvedených v článku VI smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ:

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně označeným jako dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

- V případě, že objednateli bude zamítnuta žádost o dotaci v rámci dotační politiky státu ve věci pořízení územně plánovací dokumentace, dohodnou smluvní strany další postup, resp. úpravu lhůt zpracování jednotlivých fází dokumentace.

- Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání.

- Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky pojištěn proti škodám způsobených jeho činností včetně možných škod pracovníků dodavatele. Doklady o pojištění je povinen dodavatel na požádání předložit zadavateli.

- Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb.,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon veřejnoprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění.

- Zhotovitel je povinen postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nebyly porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace obsažené v Pravidlech IOP, rozhodnutí o přidělení či ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace a dalších navazujících dokumentů.

- Zhotovitel je povinen do roku 2021 za účelem ověřování plnění povinností poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) číslo 1083/2006 minimálně do konce roku 2021.

- Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je zadavatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat. Zhotovitel je povinen zajistit, aby každý originální účetní doklad obsahoval informaci, že se jedná o projekt IOP.

- V případě úpravy legislativního prostředí oboru územního plánování budou nově vzniklé požadavky řešeny dohodou smluvních stran a dodatkem smlouvy o dílo, ve kterém budou specifikovány případné vícepráce a vícenáklady vyplývající z nové legislativy.

- V případě, že v průběhu prací na předmětu díla bude objednatel požadovat zásadní změny řešení nebo práce navíc, zavazuje se objednatel dohodnout novou výši ceny, případně nový termín plnění, přičemž se dohoda bude řídit v podstatných věcech podle zásad této smlouvy.

- Jestliže objednatel nedodrží termíny (lhůty) uvedené v čl. VII této smlouvy, není zhotovitel v prodlení s plněním smluvního závazku. Překročí-li objednatel některou z těchto lhůt o více než 5 dní, přistoupí na přiměřené posunutí termínů nebo lhůt uvedených v čl. III této smlouvy a popřípadě i na změnu dalších článků, které budou prodlením dotčeny.

- V dodatku k této smlouvě je možné dohodnout nadstandardní činnost zhotovitele, kterou nelze bez jednání smluvních stran upřesnit (například spolupráce při tvorbě (geografického) informačního systému, odborné architektonické a urbanistické konzultace, apod.) a která není předmětem plnění podle této smlouvy. Hodinová sazba bude v takovém případě vycházet z aktuálního znění honorářového řádu České komory architektů. Předmět plnění vymezí zadavatel.

- Tato smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech, z nichž 2 si ponechá zhotovitel a zbývající 2 objednatel.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, na znamení souhlasu s celým jejím obsahem.

- Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z této smlouvy se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

- Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

- Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

# Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. K01/11 zůstávají v platnosti.

V Komárově,  dne  ……………..				Ve Zdicích, dne  ………….….. ..

Objednatel:							Zhotovitel:

----------------------------------------				----------------------------------------

Jaroslav Klekner					    Ing.arch. Pavel Koubek

starosta městyse					UK-24, urbanistická kancelář

Příloha č.1 k Dodatku č.2 smlouvy o dílo č. K01/2011

Komárov – územní plán

osnova úkolu - nedílná součást smlouvy o dílo

  - Zadání, cíle úkolu

Územní plán pro městys Komárov zadává město na základě výběrového řízení. Cílem úkolu je zhotovení územního plánu městyse jako právního podkladu pro regulaci a koordinaci příštího rozvoje území.

V rámci návrhu urbanistické koncepce budoucího vývoje městského organismu budou specifikovány problémové a střetové jevy v územním rozvoji a stanoveny priority jejich řešení. V úrovni návrhu územního plánu je nezbytné koordinovat územní limity a podmínky se zájmy využití území uplatněnými samosprávou, dotčenými orgány, případně veřejností.

  - Vymezení řešeného území

Řešené území v rozsahu správního území městyse Komárov zahrnuje katastry Komárov a Kleštěnice

Výměra takto vymezeného řešeného území činí 616 ha.

  - Obsah práce

Výkony zhotovitele směřující k vyhotovení předmětu plnění se člení do výkonových fází (etap), které představují souhrn základních a zvláštních výkonů souvisejících spolu obsahově a časově a utvářejících relativně uzavřený celek činností. Podrobný popis základních a zvláštních výkonů je uveden níže v popisu jednotlivých výkonových fází. Zvláštní výkony nejsou zahrnuty v základních výkonech a budou poskytovány pouze v případě, že si je objednatel výslovně vyžádá a zvlášť zaplatí.

Obsah územního plánu bude zpracován podle přílohy č.7 vyhl.č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Úkol zahrnuje dle požadavku objednatele tyto pracovní fáze:

- Doplňující průzkum a rozbor (dP+R) - (etapa ukončena 12.2011):

- Návrh ÚP ke společnému jednání (N-SpJ)

- Upravený návrh ÚP k veřejnému projednání (UN-VeP)

- Úprava ÚP k vydání UN-vyd  pokud vznikne potřeba další úpravy po veřejném projednání, bude tato etapa realizována v souladu s čl. X, odst. 11 smlouvy o dílo č. K01/11.

  - Výkonová fáze: Doplňující průzkum a rozbor - (etapa ukončena 12.2011):

    - V rámci základních výkonů poskytne zhotovitel klientovi (sám nebo ve spolupráci se svými specialisty) následující výkony a služby:

      - Doplňující průzkum a rozbor – prohloubení údajů ÚAP z hlediska rozboru urbanistické koncepce a kompozičních vztahů, specifikace přírodních i stavebních dominant, prvků lokální identity; terénní průzkum stavu funkčního využití území; vyhodnocení podmínek využití území, zjištění hodnoty území a jeho rozvojových tendencí, problémových jevů a zájmových střetů v řešeném území.

        - V rámci zvláštních výkonů může zhotovitel poskytnout klientovi (sám nebo ve spolupráci se svými specialisty) následující výkony a služby:

          - Spolupráce při zpracování Zadání;

          - Pracovní aktualizace a doplnění mapových podkladů pro potřebu ÚP;

          - Případně požadované nadstandardní speciální průzkumy jako podklad pro zadávací dokumentaci (dopravní směrové zátěže, asanační, dendrologický, …);

          - Nezbytná předběžná jednání s dotčenými orgány;

Obsah základních výkonů analytické fáze:

TEXTOVÁ ČÁST - problémové  okruhy:

- Význam sídla ve struktuře osídlení a širší územní  vztahy

- Urbanismus a architektura: stav a využití zástavby, kompozice, urbanistické prostory, potenciální rozvojové plochy

- Obyvatelstvo, byty, zaměstnanost, demografická analýza

- Hospodářská základna: výroba, služby, obchod

- Přírodní potenciál území: přírodní podmínky, topografie řešeného území, rozbor stavu krajiny a sídelní zeleně

- Stav životního prostředí

- Technické vybavení území

- Omezení pro využití území – územní limity (ochranná pásma, ÚSES, chráněná území přírody, památkově chráněné stavby atd.).

- Okruhy problémů k řešení

Grafická část

- problémový výkres 							1 :   5.000

- širší vztahy 							1 : 25.000

  - Výkonová fáze: Návrh územního plánu ke společnému jednání (etapa ukončena 10.2020):

  - V rámci základních výkonů poskytne zhotovitel klientovi (sám nebo ve spolupráci se svými specialisty) následující výkony a služby:

    - Návrh ÚP (N-SpJ) – vypracování návrhu urbanistické koncepce a koordinace využití území podle Zadání ÚP; návrh bude zpracován v souladu s přílohou č.7 vyhl.č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (viz níže - obsah dokumentace);

    - Zhotovitel provede odborný výklad při společném jednání s DO;

      - V rámci zvláštních výkonů může zhotovitel poskytnout klientovi (sám nebo ve spolupráci se svými specialisty) následující výkony a služby:

        - Účast při pracovním projednání rozpracované dokumentace etapy – např. ve výboru pro územní plán, v komisích rady města, v radě města, v zastupitelstvu města, … - dle požadavku objednatele;

        - Vypracování dokumentace nebo podkladů pro ověření navrhované urbanistické koncepce – podle požadavků objednatele;

        - Vypracování dokumentace vyžádané objednatelem nad rámec základních výkonů (nadstandardní výkresy nad rámec základního obsahu dokumentace, …), úprava koncepce vyvolaná tak odlišným výkladem zákonných norem úřady nebo soudy, že ji zhotovitel nemohl rozumně předpokládat nebo vyvolaná příčinami, které zhotovitel nemohl ovlivnit;

        - Spolupráce při vyhodnocení stanovisek DO, námitek a připomínek účastníků společného jednání;

        - Spolupráce při formulaci pokynů pro vypracování úpravy návrhu;

        - Vypracování podkladů pro závěry a pro vydání opatření obecné povahy;

        - Vypracování dokumentace nebo podkladů podporujících návrh urbanistické koncepce;

Obsah základních výkonů Konceptu územního plánu:

TEXTOVÁ ČÁST:

- Vymezení zastavěného území;

- Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot;

- Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně;

- Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování;

- Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně;

- Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18, odst. 5 stavebního zákona, popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití),

- vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření;

- vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci;

- vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti;

- vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání;

- vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt;

- stanovení pořadí změn v území (etapizaci);

- vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit;

- vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona;

- stanovení kompenzačních opatření podle § 50, odst. 6 stavebního zákona;

- údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části;

GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU – viz bod 05 osnovy úkolu

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

… Kromě náležitostí vyplývajících ze správního řádu a náležitostí uvedených v § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona, zejména:

- Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území,

- vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu (resp. jeho úpravy);

- výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje s odůvodněním potřeby jejich vymezení

- Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ  – viz bod 05 osnovy úkolu

  - Výkonová fáze: Úprava územního plánu k veřejnému projednání (etapa ukončena 06.2022):

- V rámci základních výkonů poskytne zhotovitel klientovi (sám nebo ve spolupráci se svými specialisty) následující výkony a služby:

  - Úprava návrhu ÚP k veřejnému projednání – korekce návrhu urbanistické koncepce podle vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a na základě pokynů pro úpravu návrhu ÚP – upravený návrh bude zpracován v souladu s přílohou č.7 vyhl.č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

    - V rámci zvláštních výkonů může zhotovitel poskytnout klientovi (sám nebo ve spolupráci se svými specialisty) následující výkony a služby:

      - Součinnost při vypracování podkladů pro vydání ÚP formou opatření obecné povahy;

      - Zajištění nebo zprostředkování dalších služeb souvisejících s oborem územního plánování, které obsahem této smlouvy o dílo (služby specialistů, zpracování speciálních výstupů, …) – pouze na základě požadavků objednatele;

      - Vypracování podrobnější ÚPD nebo ÚPP pro dílčí části území v návaznosti na vypracovaný ÚP – pouze na základě požadavků objednatele;

Obsah základních výkonů Úpravy návrhu územního plánu:

TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU A ODŮVODNĚNÍ – viz výkonová fáze b)

GRAFICKÁ ČÁST NÁVRHU A ODŮVODNĚNÍ  – viz bod 05 osnovy úkolu

  - Výkonová fáze: Úprava územního plánu k vydání

- V rámci základních výkonů poskytne zhotovitel klientovi (sám nebo ve spolupráci se svými specialisty) následující výkony a služby:

  - Úprava ÚP k vydání – korekce ÚP na základě pokynů pořizovatele dle vyhodnocení námitek vlastníků, připomínek veřejnosti a stanovisek dotčených orgánů – bez podstatného ovlivnění urbanistické koncepce; úprava ÚP bude zpracována v souladu s přílohou č.7 vyhl.č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Obsah základních výkonů Úpravy územního plánu:

TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU A ODŮVODNĚNÍ – viz výkonová fáze b)

GRAFICKÁ ČÁST NÁVRHU A ODŮVODNĚNÍ  – viz bod 05 osnovy úkolu

  - Požadavky na digitální zpracování

Dokumentace bude zpracována v digitální formě nad mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy pro celé správní území městyse Komárov;

  - Adjustace, měřítko zpracování

Dokumentace jednotlivých etap bude předána v rámci dohodnuté ceny v dohodnutém počtu vyhotovení (pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak);

    - doplňující průzkum a rozbor (dP+R) - (etapa ukončena 12.2011):

- textová část ve formátu A4;

- grafická část:

  - problémový výkres 						1 :  5.000

  - širší vztahy 						1 : 25.000  (1 : 50.000)

    - návrh ÚP ke společnému jednání (N-SpJ):

- textová část ve formátu A4;

- grafická část:

1	VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ					1: 10.000

2.1	HLAVNÍ VÝKRES – urbanistická koncepce					  1: 5.000

2.2	HLAVNÍ VÝKRES – koncepce uspořádání krajiny, ÚSES				  1: 5.000

2.3	HLAVNÍ VÝKRES – koncepce dopravy					  1: 5.000

2.4	HLAVNÍ VÝKRES – koncepce zásobování vodou				  1: 5.000

2.5	HLAVNÍ VÝKRES – koncepce odkanalizování				  1: 5.000

2.6	HLAVNÍ VÝKRES – koncepce zásobování elektrickou energií, telekomunikace		  1: 5.000

2.7	HLAVNÍ VÝKRES – koncepce zásobování plynem a teplem			  1: 5.000

3	VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ		  1: 5.000

4	VÝKRES POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ  (etapizace)		1: 10 000 / event. kartogram v textové části

Odůvodnění:

O.1	KOORDINAČNÍ VÝKRES 						  1: 5.000

O.2	VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ					1: 25.000  (1 : 50.000)

O.3	VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU			  1: 5.000

    - úprava ÚP k veřejnému projednání (UN-VeP):

- upravená kompletní textová část ve formátu A4;

- upravené výkresy grafické části:

1	VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ					1: 10.000

2.1	HLAVNÍ VÝKRES – urbanistická koncepce					  1: 5.000

2.2	HLAVNÍ VÝKRES – koncepce uspořádání krajiny, ÚSES				  1: 5.000

2.3	HLAVNÍ VÝKRES – koncepce dopravy					  1: 5.000

2.4	HLAVNÍ VÝKRES – koncepce zásobování vodou				  1: 5.000

2.5	HLAVNÍ VÝKRES – koncepce odkanalizování				  1: 5.000

2.6	HLAVNÍ VÝKRES – koncepce zásobování elektrickou energií, telekomunikace		  1: 5.000

2.7	HLAVNÍ VÝKRES – koncepce zásobování plynem a teplem			  1: 5.000

3	VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ		  1: 5.000

4	VÝKRES POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ  (etapizace)		1: 10 000 / event. kartogram v textové části

Odůvodnění:

O.1	KOORDINAČNÍ VÝKRES 						  1: 5.000

O.2	VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ					1: 25.000  (1 : 50.000)

O.3	VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU			  1: 5.000

    - úprava ÚP k vydání (UN-VYD):

- upravená kompletní textová část ve formátu A4;

- upravené výkresy grafické části:

1	VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ					1: 10.000

2.1	HLAVNÍ VÝKRES – urbanistická koncepce					  1: 5.000

2.2	HLAVNÍ VÝKRES – koncepce uspořádání krajiny, ÚSES				  1: 5.000

2.3	HLAVNÍ VÝKRES – koncepce dopravy					  1: 5.000

2.4	HLAVNÍ VÝKRES – koncepce zásobování vodou				  1: 5.000

2.5	HLAVNÍ VÝKRES – koncepce odkanalizování				  1: 5.000

2.6	HLAVNÍ VÝKRES – koncepce zásobování elektrickou energií, telekomunikace		  1: 5.000

2.7	HLAVNÍ VÝKRES – koncepce zásobování plynem a teplem			  1: 5.000

3	VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ		  1: 5.000

4	VÝKRES POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ  (etapizace)		1: 10 000 / event. kartogram v textové části

Odůvodnění:

O.1	KOORDINAČNÍ VÝKRES 						  1: 5.000

O.2	VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ					1: 25.000  (1 : 50.000)

O.3	VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU			  1: 5.000

Měřítka výtisků jednotlivých výkresů mohou být upřesněna po dohodě s objednatelem. Obdobně - po dohodě s objednatelem je možné přiměřeně redukovat obsah jednotlivých fází elaborátu, nebo vybrané jevy sloučit do jednoho výkresu.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

V Komárově, …………………..				Ve Zdicích, …………………….

Jaroslav Klekner,						Ing.arch. P.Koubek,

starosta městyse						UK-24, urbanistická kancelář